Приложение № 1

Система программных мероприятий социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район по отрасли «Образование»

| № | Наименование мероприятия | Территория (поселение) | Сроки реализации | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | Ответственный | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Образование |
| 1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования |  | ВСЕГО: | 45758,8 | 31475,2 | 14033,6 | 250,0 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |
|  | МБДОУ детский сад № 8 комбинированного вида 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул.Советов, 106 текущий ремонт системы канализации и электропроводки | Старощербиновское сельское поселение | 2013 | 144,4 |  | 144,4 |  |  |  |
|  | МБДОУ ЦРР - детский сад № 9 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул.Тельмана, 146 капитальный ремонт под групповую ячейку, ввод 20 мест |  |  | 4 327,4 | 3 029,2 | 1 298,2 |  |  |  |
|  | МБДОУ детский сад № 1 , Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул.Советов, 37 капитальный ремонт системы отопления | Старощербиновское сельское поселение | 2014 | 1037,0 | 446,0 | 591,0 |  |  |  |
|  | МБДОУ детский сад № 2 353644, Краснодарский край, Щербиновский район, хутор Любимов, ул.Мира, 2/4 изгородь внебюджет | Екатериновское, сельское поселение |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  | МБДОУ детский сад № 1 , Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул.Советов, 37 строительство пристройки | Старощербиновское сельское поселение | 2015 | 40 000,0 | 28 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования |  | ВСЕГО: | 41393,5 | 34691,2 | 5533,3 | 1169,0 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |
|  | МБОУ СОШ № 12 353642, Краснодарский край, Щербиновский район, село Глафировка, ул. Калинина, 61 капитальный ремонт укрепление фундамента средства ЗСК 1500,0 тыс.руб.; | Глафировское сельское поселение | 2013 | 1500,0 | 1500, 0 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 12 353642, Краснодарский край, Щербиновский район, село Глафировка, ул. Калинина, 61; изгородь 450,0 тыс.руб.внебюджет |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 353644, Краснодарский край, Щербиновский район, хутор Любимов, ул. Мира, 2/2 изгородь внебюджет | Екатериновское, сельское поселение |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 9 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Новощербиновская, ул. Мира, 39 капитальный ремонт спортзала | Новощербиновское сельское поселение |  | 1919,5 | 1343,7 | 575,8 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Лермонтова, 37 капитальный ремонт пищеблока | Старощербиновское, сельское поселение |  | 388,0 |  | 388,0 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 3 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Шевченко, 156 капитальный ремонт кровли средства ЗСК |  |  | 1300,0 | 1300,0 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 5 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, Тельмана, 183 замена оконных блоков |  |  | 2174,4 | 2174,4 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 11 353643, Краснодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, ул. Советов, 34 замена оконных блоков | Шабельское сельское поселение |  | 2483,2 | 2483,2 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 13 353631, Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, ул. Карла Маркса,12, замена оконных блоков | Щербиновское сельское поселение |  | 1270,0 | 1270,0 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 13 353631, Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, ул. Карла Маркса,12, ремонт канализации внебюджет. |  |  | 169,0 |  |  | 169,0 |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 12 353642, Краснодарский край, Щербиновский район, село Глафировка, ул. Калинина, 61; замена оконных блоков | Глафировское сельское поселение | 2014 | 1938,1 | 1938,1 |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 353644, Краснодарский край, Щербиновский район, хутор Любимов, ул. Мира, 2/2 замена оконных блоков | Екатериновское сельское поселение |  | 879,5 | 879,5 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 8 353641, Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, ул. Первомайская, 31, капитальный ремонт спортзала | Николаевское сельское поселение |  | 1663,0 | 1606,0 | 57,0 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 8 353641, Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, ул. Первомайская, 31 замена оконных блоков |  |  | 893,4 | 893,4 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 9 353632, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Новощербиновская, ул. Мира, 39 замена оконных блоков | Новощербиновское сельское поселение |  | 1792,2 | 1792,2 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 8 353641, Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, ул. Первомайская, 31 замена кровли | Старощербиновское, сельское поселение |  | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Лермонтова, 37 ремонт крыльца 300,0 тыс.руб.внебюджет |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 1 им. Ляпидевского 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Лермонтова, 37 Замена кровли |  |  | 3804,9 | 3278,0 | 526,9 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 3 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Шевченко, 156 капитальный ремонт здания |  |  | 2898,8 | 2814,7 | 84,1 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 5 353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, Тельмана, 183, капитальный ремонт спортзала |  |  | 6062,5 | 4200,0 | 1862,5 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 13 353631, Краснодарский край, Щербиновский район, поселок Щербиновский, ул. Карла Маркса,12, капитальный ремонт системы отопления | Щербиновское сельское поселение |  | 2057,0 | 1398,0 | 659,0 |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ № 11 353643, Краснодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, ул. Советов, 34 капитальный ремонт спортзала | Шабельское сельское поселение | 2015 | 4600,0 | 3220,0 | 1380,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие системы дополнительного образования |  | ВСЕГО: | 4490,0 | 2800,0 | 1240,0 | 450,0 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |
|  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДДТ : 353620, Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 56 капитальный ремонт здания изготовление ПСД | Старощербиновское сельское поселени | 2014 | 4 040,0 | 2 800,0 | 1 240,0 |  |  |  |
|  | МБОУ ДОД ДДТ :МБОУ ДОД ДЮСШ 353620, Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Советов, 56 Изгородь внебюджет |  |  | 450,0 |  |  | 450,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования |  | ВСЕГО: | 27762,9 | 19789,8 | 7653,1 | 320,0 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |
|  | Приобретение учебников, мебели, мат.техническое обеспечение в МБДОУ | Все с/п МОЩР | 2013 | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2014 | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 130,0 |  | 60,0 | 70,0 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 130,0 |  | 60,0 | 70,0 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 140,0 |  | 60,0 | 80,0 |  |  |
|  | Приобретение учебников, мебели, мат.техническое обеспечение в СОШ | Все с/п МОЩР | 2013 | 2 765,0 | 2 715,0 | 50,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2 860,0 | 2 800,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2960,0 | 2 900,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2960,0 | 2 900,0 | 60,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3 060,0 | 3 000,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | Видеонаблюдение в СОШ | Все с/п МОЩР | 2013 | 1558,8 | 1525,8 | 33,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 1691,0 | 1607,0 | 84,0 |  |  |  |
|  | Видеонаблюдение в МБДОУ | Все с/п МОЩР | 2015 | 1785,0 | 1696,0 | 89,0 |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ | Все с/п МОЩР | 2013 | 1397,2 | 34,9 | 1362,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 780,0 | 180,0 | 600,0 |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в СОШ | Все с/п МОЩР | 2013 | 2117,0 | 246,1 | 1870,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 935,0 | 185,0 | 750,0 |  |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в УДО | Все с/п МОЩР | 2013 | 43,9 |  | 43,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |
|  | Использование охранных услуг в целях обеспечения безопасности воспитанников и работников МБДОУ | Все с/п МОЩР | 2014 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Использование охранных услуг в целях обеспечения безопасности воспитанников и работников СОШ | Все с/п МОЩР | 2014 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
|  | Использование охранных услуг в целях обеспечения безопасности воспитанников и работников МБДОУ | Все с/п МОЩР | 2014 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 5. | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования | Все с/п МОЩР | ВСЕГО: | 5 325,0 | 3 795,0 | 1 530,0 | 0,0 | Управление образования администрации муниципального образования Щербиновский район |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров МБДОУ |  | 2013 | 495,0 |  | 495,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров СОШ |  |  | 525,0 | 525,0 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров МБДОУ |  | 2014 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров СОШ |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров МБДОУ |  | 2015 | 420,0 |  | 420,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров СОШ |  |  | 945,0 | 945,0 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров МБДОУ |  | 2016 | 495,0 |  | 495,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров СОШ |  |  | 525,0 | 525,0 |  |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров МБДОУ |  | 2017 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
|  | Подготовка и переподготовка кадров СОШ |  |  | 900,0 | 900,0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 124730,2 | 92551,2 | 29990,0 | 2189,0 |  |  |

Приложение №4 Целевые индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования Щербиновский район по отрасли «Образование» № Наименование показателей Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Образование 10. Охват детей в возрасте 3-7 лет дошкольными учреждениями % 72 72 72,2 72,2 74 74 11. Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования единиц 23 26 26 26 26 26 12. Численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения человек 198 218 198 118 118 118 13. Строительство детских дошкольных учреждений ед./мест 1/80 14. Реконструкция детских дошкольных учреждений ед./мест 1/20 15. Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений ед./мест 1/20 16. Строительство учреждений общего образования ед./мест 17. Капитальный ремонт учреждений общего образования ед./мест 1/206 18. Доля учащихся, занимающихся в первую смену % 95,4 95 95 95 95 95 19. Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя чел. 12 12 13 13 13 13